ПРОЦЕДУРА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

- Документи необходими за изплащане на извършени услуги

  - ВЪЗЛАГАНЕ ЗА РАБОТА - (Копие на полученото от “Софийска вода”АД възлагателно писмо)

  - ПРОТОКОЛ  за заплащане на натурални видове СМР

  - КОПИЕ ОТ РЪЧЕН ЕКЗЕКУТИВ на изпълнените строителни и монтажни работи

Подробен екзекутив с нанесени всички необходими данни за :

    - Дълбочина, местоположение, отстояния от граници на имоти, вид на тръбите на уличните канали, СКО, РШ и УО

    - Вид  и размери на разрушените пътни настилки

    - Местоположение на подземни комуникации, касаещи ремонтните работи

    - Спецификация на вложените материали

1.4.ГИС скица на изпълнените улични канали, сградни канализационни отклонения, ревизионни шахти, улични оттоци и др.

1.5.ПРОТОКОЛ  за отчитане на извършена “СЕРВИЗНA ДЕЙНОСТ” - само при сервизна дейност

- Оформяне на документацията за фактуриране

При фактуриране на извършените работи, същите се групират според вида на извършените СМР и месеца на изпълнение.

За всеки вид и месец се изготвя отделен образец 22.

  - Групиране на извършените работи по видове:

    - Авариен ремонт на СКО /СКО < 2 м/

    - Авариен ремонт на УК / УК < 2м/

    - Аварийна подмяна на СКО /СКО≥2м/

    - Изграждане на ново СКО по съгласуван проект

    - УК 2 ÷ 10 м /2-9.99 м/

    - УК > 10 м

    - Улични оттоци

    - Ревизионни шахти

    - Сервизна дейност

    - Възстановяване на настилки

  - Брой копия

    - Документи необходими за изплащане на извършени услуги – 2(две) копия

(1 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

    - Сметка - образец 22 – 3(три) копия

(2 бр. за възложителя и 1 бр. за изпълнителя)

- Срокове

  - Внасяне на протоколите за извършени услуги за проверка

- от 01 до 10-то число на следващия месец  от изпълнението на работата

  - Проверка на протоколите

- 15  работни дни след внасянето

  - Издаване на фактури

- до 5 работни дни, считано от датата на подписания без възражения Протокол